RELATÓRIO EXECUTIVO

Módulo Financeiro MVP — Estado do Projeto

Versão 2.0 • 05 de junho de 2026

# 1. Situação Atual

Até hoje pela manhã, o ShareO enfrentava um problema crítico: a plataforma aceitava pagamentos de locatários, mas não tinha como repassar o dinheiro aos proprietários nem reter a comissão da plataforma. Cada real processado era uma obrigação financeira sem mecanismo de liquidarção.

Esse problema foi integralmente resolvido nesta sessão. O módulo financeiro MVP está construído, testado e funcionando em staging. O único bloqueador remanescente para o lançamento em produção é externo: o retorno da consulta jurídica (D4).

# 2. Onde Estamos Hoje

| Resumo de Status — 05/06/2026 |  |
| --- | --- |
| Ambiente de Staging | ✅ 100% funcional — https://shareo-rouge.vercel.app |
| Último commit | 708bd25 |
| Cobertura de testes E2E | ~148 testes (28 admin + 33 financeiro + 87 base) — 0 falhas |
| Validação manual em staging | ✅ Concluída hoje (05/06/2026) |
| Bloqueador para produção | ⚠️ D4 — retorno da consulta jurídica |

# 3. As 4 Decisões Estratégicas (D1–D4)

Todas as quatro decisões fundacionais do módulo financeiro foram tomadas e implementadas.

| Ref. | Decisão | O que foi definido | Impacto | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Gateway de Pagamento | PIX centralizado no MVP. Stripe Connect Brasil reavaliado para dez/2026, após confirmar disponibilidade na região. | Menos infraestrutura, go-live mais rápido | ✅ Implementado |
| D2 | Caução | Sem caução no MVP. Teto de R$ 500 por transação para conter risco de fraude na fase inicial. | Atrito zero para locatários | ✅ Implementado |
| D3 | Roles de Administração | Três roles: SUPERADMIN (controle total), FINANCEIRO (pagamentos e disputas), OPERACIONAL (contúdo e usuários). Cada role vê apenas seu domínio. | Segregação de funções e rastreabilidade | ✅ Implementado |
| D4 | Consulta Jurídica | Verificação se o modelo de negócio (split de pagamento, comissão, termos de uso) está adequado à legislação brasileira antes do go-live. | Proteção legal dos fundadores | ⏳ Em andamento |

# 4. O que Foi Construído

O módulo financeiro MVP foi entregue como um bloco único e integrado. Abaixo, o que cada parte faz em linguagem prática.

## 4.1 Fluxo de Dinheiro

- A cada pagamento confirmado, o sistema divide automaticamente: 15% fica no ShareO, 85% vai para o proprietário.

- O repasse é retido por 3 dias após a devolução do item — tempo suficiente para registrar avarias antes de liberar o dinheiro.

- Todos os dias às 10h (horário de Brasília) um processo automático identifica repasses prontos para pagar e os processa via PIX.

- Regra four-eyes: repasses acima de R$ 500 exigem aprovação manual de um administrador financeiro antes de sair. Nenhum valor alto sai sem uma segunda vista.

## 4.2 Painel Administrativo Financeiro

- Dashboard com os números que importam: GMV total, receita do ShareO, repasse líquido, valores pendentes e disputas abertas.

- Lista de contas PIX cadastradas pelos proprietários, com verificação manual pelo time financeiro antes de qualquer pagamento.

- Exportação de dados em CSV: períodos de até 90 dias são instantâneos; períodos maiores geram o arquivo em segundo plano e notificam o administrador.

- Informe de rendimentos para proprietários (formato adequado para declaração de IR), gerado por ano.

- Relatório mensal gerado automaticamente no primeiro dia de cada mês.

## 4.3 Gestão de Chargebacks e Disputas

- Quando um chargeback é identificado, o sistema bloqueia automaticamente o payout relacionado e notifica o time financeiro.

- Administradores financeiros têm painel dedicado para acompanhar e resolver disputas sem precisar acessar sistemas externos.

## 4.4 Segurança e Controle de Acesso Admin

- Roles com visão filtrada: FINANCEIRO vê apenas Financeiro, Disputas e Usuários. OPERACIONAL não acessa dados financeiros. Cada pessoa vê exatamente o que precisa.

- Todas as rotas administrativas protegidas por guards de autorização no servidor.

- Invalidação imediata de sessão: quando um admin é desativado, sua sessão expira na mesma hora (blocklist Redis no Edge).

- Rate limiting: máximo 5 tentativas de troca de senha em 15 minutos; máximo 5 criações de admin em 24h.

- Auditoria completa: todo acesso e alteração feitos por admins fica registrado com timestamp e identificação.

## 4.5 Gestão de Admins via Interface

- Tela exclusiva para SUPERADMIN criar, editar e desativar contas de administradores.

- Três contas criadas e operacionais: admin@shareo.com.br (SUPERADMIN), financeiro@shareo.com.br, operacional@shareo.com.br.

- Troca de senha por formulário seguro direto no painel, sem usar o fluxo público de “esqueci minha senha”.

# 5. Validação

A entrega passou por dois níveis de verificação antes de ser declarada pronta.

## 5.1 Testes Automatizados (E2E contra staging real)

148 testes rodando contra o ambiente de staging real (não mock):

- 28 testes de fluxos admin (criação, desativação, roles, audit log)

- 33 testes financeiros (split, payout, exportação, four-eyes)

- 87 testes base da plataforma

- Resultado: 0 falhas, 6 skipped por design (cenários que exigem operação manual intencional).

## 5.2 Validação Manual em Staging (05/06/2026)

| Cenário testado | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- |
| Login por role — restrições corretas por perfil | ✅ OK |  |
| Painel financeiro — cards e métricas carregam | ✅ OK |  |
| Exportação CSV — download funcional | ✅ OK |  |
| Contas PIX — lista e verificação | ✅ OK |  |
| Segurança admin — formulário inline, sem zona de perigo pública | ✅ OK |  |
| Gestão de admins — criar, editar, desativar | ✅ OK |  |

# 6. O Único Bloqueador para Produção

⚠️ D4 — Consulta Jurídica em Andamento A plataforma está tecnicamente pronta para produção. O go-live aguarda exclusivamente o retorno do parecer jurídico sobre o modelo de split de pagamento, comissões e termos de uso. Assim que o retorno chegar — ou quando os fundadores decidirem seguir sem ele — o time pode colocar em produção em menos de um dia.

# 7. Próximos Passos

## Imediato (antes do go-live)

- Remover scripts temporários de teste utilizados durante o desenvolvimento.

- Aguardar retorno do jurídico (D4) — bloqueador de produção.

- Criar o projeto Supabase de produção (isolado dos ambientes local e staging).

- Configurar environment “production” no GitHub com Required Reviewers (proteção de deploy).

- Criar tag v1.1.0 e executar go-live em produção.

## Pós-lançamento (V1-Financeiro+)

- FIN-6: implementação de caução — avaliado após os primeiros meses de operação real.

- Stripe Connect Brasil — reavaliação prevista para dezembro de 2026.

# 8. Resumo Executivo em Uma Frase

“O ShareO deixou de ser uma plataforma que aceita pagamentos sem destino e passou a ser uma plataforma que gera, controla e distribui receita — com rastreabilidade completa, segurança por design e zero dívida técnica para o lançamento.”

Documento confidencial — uso interno dos fundadores